ビレッジひろば　　アプリ開発状況報告

Village Tsubasa  ｜  2026年4月6日時点

●  機能一覧と稼働状況

| 機能 | 状態 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| ホーム画面 | 稼働中 | 今日・明日の予定件数、連絡の確認、次の予定を一覧表示 |
| 今日の予定 | 稼働中 | 自分用・全体一覧の2画面。予定詳細カード表示 |
| 明日の予定 | 稼働中 | 自分用・全体一覧の2画面。予定詳細カード表示 |
| スケジュール確認 | 稼働中 | 月間カレンダー表示。担当者・日付で絞り込み可能 |
| 連絡の確認（通知） | 稼働中 | 通知一覧。未読・既読管理、タイプ別色分け対応 |
| プッシュ通知 | 稼働中 | ウェブプッシュ対応。端末登録・解除・テスト送信あり |
| 自動通知スケジューラ | 稼働中 | 毎朝7時（今日の予定）・毎晙20時（明日の予定）を自動送信 |
| 移動支援記録 | 稼働中 | 未記入一覧取得、AI記録案生成、保存の一連フロー |
| 居宅サービス記録 | 開発中 | API実装済み。画面は準備中 |
| カレンダー連携 | 計画中 | Google・ Appleカレンダーへ予定自動登録・リマインダー |

●  技術構成

| ホスティング | Firebase Hosting |
| --- | --- |
| バックエンド | Firebase Functions v2 (Node.js 20, Express) |
| データベース | Supabase (PostgreSQL) |
| プッシュ通知 | Web Push API + VAPID |
| スケジューラ | Firebase Cloud Scheduler (onSchedule) |
| フロント | Vanilla JS（フレームワークなし） |
| リポジトリ | GitHub — tsubasa-okuhara/village-tsubasa |

●  本日の作業内容（4/5〜4/6）

● Cloud Scheduler確認

デプロイ済み。cron式をJST基準に修正（朝7時／夜20時）

● 通知テストデータ掃除

手動投入されたテストレコードを削除し、テーブルをクリーンに

● 通知タイプ別色分け

通知一覧ページで本日=赤、明日=オレンジ、お知らせ=青に対応

● 概要欄の非表示

予定カード4画面から不要な「概要」行を削除

● Push通知テスト

自分宛てにテスト送信し、端末への配信を確認

● GitHub同期

未コミットの変更をすべてpush完了

●  次のステップ

● 自動通知の本番稼働確認

今夜20時の自動実行結果をSupabaseで確認

● moveの保存フロー修正

saveRecord.tsのinsertカラムを実テーブルに合わせる

● homeの実装

service-records-homeの画面とAPIをmoveと同じ構成で作成

● カレンダー連携（任意機能）

Google Calendar APIで予定自動登録＋1時間前リマインダー

● 通知の動的並び替え

新着通知タイプに応じてホーム画面カードを自動並び替え

● 優先        ● 次の開発        ● 将来の計画

●  API一覧（主要エンドポイント）

| エンドポイント | メソッド | 用途 |
| --- | --- | --- |
| /api/schedule-list | GET | 月間予定一覧 |
| /api/today-schedule | GET | 今日の予定（個人） |
| /api/tomorrow-schedule | GET | 明日の予定（個人） |
| /api/today-schedule-all | GET | 今日の予定（全体） |
| /api/tomorrow-schedule-all | GET | 明日の予定（全体） |
| /api/next-helper-schedule | GET | 次の予定 |
| /api/notifications | GET | 通知一覧取得 |
| /api/notifications/read | POST | 通知の既読化 |
| /api/notify-today | POST | 今日の予定を通知送信 |
| /api/notify-tomorrow | POST | 明日の予定を通知送信 |
| /api/push/subscribe | POST | プッシュ通知の端末登録 |
| /api/service-records-move/* |  | 移動支援記録（一覧・生成・保存） |
| /api/service-records-home/* |  | 居宅サービス記録（開発中） |